**Уведомление о планируемой деятельности**

|  |  |
| --- | --- |
| Планируемая деятельность | Строительство и эксплуатация первой в Польше атомной электростанции электрической мощностью до 3 750 МВтэ в районе гмин: Хочево или Гневино и Крокова в Поморском воеводстве, в прибрежной полосе Балтийского моря |
| Заказчик планируемой  деятельности | Компания специального назначения «Polskie Elektrownie Jadrowe sp. z o.o» (ООО «Польские Атомные Электростанции»)**,** ул. Мокотовска 49, 00-542 Варшава |
| Цели планируемой  деятельности | Строительство атомной электростанции с целью удовлетворения экономических (снижение цен на электроэнергию и гарантирование безопасности поставок) и экологических потребностей (эмиссия СО2эк. и связанные с ним сборы) |
| Обоснование планируемой  деятельности | Реализация проекта обусловлена необходимостью снижения уровня выбросов CO2 при производстве электроэнергии при обеспечении энергетической безопасности страны, уменьшение выбросов парниковых газов. Строительство и эксплуатация атомной электростанции увеличит уровень диверсификации топливной базы в энергетике и направление поставок носителей первичной энергии. Внедрение ядерной энергетики будет способствовать уменьшению затрат на энергию для получателей. |
| Описание планируемой  деятельности | Строительство электростанции состоит из следующих объектов: ядерная часть энергоблока, которая состоит из здания реактора с защитной оболочкой, здания вспомогательного оборудования реактора, здания для обращения с ядерным топливом, здания для обращения с радиоактивными отходами, зданий систем безопасности и других вспомогательных сооружений ядерной части; неядерная часть энергоблока – машинное отделение, другие элементы электростанции, такие как системы охлаждения воды, конденсаторы турбин, системы технической воды, системы противопожарного водоснабжения, системы сырой воды, очистные сооружения и другие объекты по обращению с водой и сточными водами, системы резервного электроснабжения, промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива, система охраны объекта, мастерские и складские помещения, учебный центр, информационный центр, помещения для персонала, центр экологического мониторинга и другие вспомогательные объекты; еще одним из элементов сооружения являются установки забора и сброса охлаждающей воды, которые включают в себя все системы, связанные с забором и сбросом охлаждающей воды |
| Место размещения планируемой деятельности | Проектная площадка - местоположение Любиатово-Копалино.  Данный вариант был выбран в результате сравнительного и многокритериального анализов, в рамках которых были опробованы рассматриваемые местоположения и технологии системы охлаждения, и было установлено, что предложенный вариант будет наиболее экологически выгодным.  Планируемый объект расположен на расстоянии около 102 км от границы с Россией, 175 км от границы со Швецией, 177 км от границы с Данией, 188 км от границы с Литвой, 233 км от границы с Латвией и 248 км от границы с Германией. Официальное уведомление о возможном значительном трансграничном воздействии проекта на окружающую среду будет направлено в государства, непосредственно граничащие с Польшей (Германия, Чехия, Словакия, Украина, Беларусь, Литва, Россия) и, в связи с расположением проекта в прибрежной полосе Балтийского моря, в страны бассейна Балтийского моря (Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Дания) |
| Сроки реализации планируемой деятельности | Фаза строительства – около 10 лет (этап подготовительных работ – 3 года, этап строительных работ – 6 лет, этап пуска – 1 год).  Фаза строительства для всех блоков – 12 лет.  Срок эксплуатации – 60 лет с момента пуска каждого блока |
| Предполагаемый срок принятия решения в отношении планируемой деятельности | До 24 года |
| Характер возможного решения в отношении планируемой деятельности | Согласие в реализации проекта/отказ в реализации проекта |
| Сроки проведения ОВОС | C 25 января 2023 года по 24 февраля 2023 года |
| Разработчик (и) ОВОС | Компания специального назначения «Polskie Elektrownie Jadrowe sp. z o.o»**,**  ул. Мокотовска 49, 00-542 Варшава |
| Предполагаемые сроки проведения общественных обсуждений и консультаций по планируемой деятельности | Срок проведения общественных обсуждений - 30 календарных дней.  Срок проведения консультаций по планируемой деятельности - 8 месяцев |
| Срок направления ответа о намерении участвовать в процедуре ОВОС с учетом трансграничного воздействия | - |
| С документацией по ОВОС можно ознакомиться | Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, г. Гродно, ул. Советская, 23 |
| Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направить | Специалист: Скобелко Светлана Николаевна  Телефон: 8 (0152) 620160  Факс: 8 (0152) 620169  Е-mail: oblkomprios@ohranaprirody.gov.by |
| Срок для направления заявления о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС | С 25 января 2023 года по 20 февраля 2023 года |